东辰控股集团有限公司石化分公司

C4综合利用项目配套罐区水泥土搅拌桩施工

投标报价说明

一、本次工程采用纯清工清单报价模式，发包方提供水源、电源（约500KW），其它电缆和配电箱由承包方提供，承包方需要在总进线上加计量表。

二、工期为30天，自发包方通知进场开始计算工期。

三、发包方供应水泥，承包方提供粉罐，粉罐费用不再单独计算，水泥总量采购计划由承包方提报给发包方采购，承包方在施工时需要提前3天通知发包方水泥进场计划。

四、水泥土搅拌桩313罐组27577米，314罐组29049米，315罐组26523米，316罐组21357米，总量为104506米（包括0.5米桩头，试桩除外），严格按照国家相关规范和设计图纸、要求施工；工程完成后由发包方对桩位质量进行检测；如果检测不合格，由承包方支付相应费用。

五、施工每延期1天，支付工程总造价的0.1%；

六、开标时间：2017年1月20日上午9:00

七、投标地点：东营市垦利县胜坨镇工业园区东辰控股集团有限公司石化分公司会议室215

八、投标要求：提供承包方相关资质等级证书，安全生产许可证，特种作业人员资质证书，针对本工程施工方案，进度计划，人员和机具安排，现场安全施工管理方案等。

九、投标保证金：人民币壹万元，交至东辰控股集团有限公司石化分公司财务室（办公楼206），未中标单位无息退还。

十、关于水泥土搅拌桩的说明

本次报价按照不同的桩径报价：

1、桩径Φ500，报价     元/米；

2、桩径Φ600，报价      元/米。

具体总价按照设计图纸和相关规范要求执行。

东辰控股集团有限公司石化分公司

2017年1月13日